[image: image1.png]



TEISMŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR PRIORITETŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ APROBAVIMO 
2006 m. balandžio 7 d. Nr. 13 P - 460
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002,        Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700) 120 straipsnio 20 punktu, Teismų taryba  n u t a r i a:
Aprobuoti Teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos) kapitalo investicijų projektų rengimo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą bei jų prioritetų nustatymo taisykles (pridedama).

	Teismų tarybos pirmininkas
	Vytautas Greičius


	Teismų tarybos sekretorius
	Albertas Milinis


	APROBUOTA

	Teismų tarybos

	2006 m. balandžio 7 d.
	nutarimu Nr.
	13 P - 460


teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos)KAPITALO INVESTICIJŲ PROJEKTŲ rengimo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą bei jų PRIORITETŲ NUSTATYMO 

Taisyklės
1. Teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos) investicijų projektų rengimo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą taisyklių tikslas – nustatyti vertinimo kriterijus, pagal kuriuos Teisingumo ministerija, kaip asignavimų valdytojas, galėtų priimti pagrįstus ir optimalius sprendimus rengiant pasiūlymus dėl konkrečių teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos) investicijų projektų rengimo ir jų prioritetų nustatymo. 
2. Teisingumo ministerija investicijų projektus rengia vadovaudamasi Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika (toliau vadinama – metodika) patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2004, Nr. 75-2596). Rengiant konkrečių teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos) investicijų projektus ir suteikiant jiems prioritetus, nustatomi šie pagrindiniai vertinimo kriterijai bei jų įvertinimas balais:
2.1. Darbo sąlygų teismuose tinkamumas. Maksimali balų suma – 50.

Šis kriterijus nustatomas pagal vidutinį darbo vietos plotą kabinetuose, tenkantį vienam dirbančiajam kabinete, ir posėdžių salių skaičių, tenkantį vienam teisėjui, vadovaujantis Teismo pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindiniais principais: 
- vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra mažesnis kaip 8 kv. m – 30 balų;

- vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra nuo 8 kv. m. iki 10 kv. m – 20 balų;

- vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra nuo 10 kv. m iki 12 kv. m – 10 balų;

- vienam teisėjui pirmos instancijos teismuose tenka mažiau kaip 0,33 posėdžių salės, o aukštesnių instancijų teismuose mažiau negu 0,25 posėdžių salės – 20 balų;

- vienam teisėjui pirmos instancijos teismuose tenka nuo 0,33 iki 0,5 posėdžių salės, o aukštesnių instancijų teismuose nuo 0,25 iki 0,33 posėdžių salės – 10 balų.

2.2. Teismo pastatų nusidėvėjimas procentine išraiška. Maksimali balų suma – 20.

Šis kriterijus nustatomas pagal teismo pastatų nusidėvėjimą procentine išraiška:

- kai nusidėvėjimas daugiau kaip 30 procentų – 20 balų;

- kai nusidėvėjimas nuo 25 iki 30 procentų – 10 balų;

- kai nusidėvėjimas nuo 20 iki 25 procentų – 5 balai. 
2.3. Teismo pastatų būklė. Maksimali balų suma – 30.
Šis kriterijus nustatomas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo aprašas“, patvirtintu Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658), pateikiant statinio apžiūros aktus:

- kai pastatų, kurių nešančiųjų konstrukcijų defektai sudaro pavojų pastato eksploatacijai (avarinė būklė) – 30 balų;

- kai pastatų, kurių nešančiųjų konstrukcijų, stogo dangos, inžinerinių komunikacijų defektai  kenkia pastato eksploatacijai – 20 balų;

- kai pastatų, kurių sienų šiluminės varžos koeficientas yra mažesnis negu 3, o stogo šis koeficientas yra mažesnis negu 4, skiriama 10 balų;

- kai pastatų, kurių langų šiluminės varžos koeficientas yra mažesnis negu 1,3, skiriami 5 balai. 

3. Konkrečių teismų pastatų investicijų projektų prioritetai nustatomi pagal surinktų balų skaičių. Daugiausiai balų surinkusiam investicijų projektui nustatoma aukščiausia vieta prioritetų eilėje, sekančios vietos nustatomos mažėjimo surinktų balų skaičiui tvarka. Esant vienodam balų skaičiui, sprendimą dėl investicijų projekto pirmumo prioritetų eilėje priima Teismų taryba.

---------------------------------------
