[image: image1.png]



TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL Valstybės investicijų, skirtų teismams,  programos 2008–2010 metams projekto
2007 m. birželio 22 d. Nr. 13P-108
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121) 120 straipsnio 20  punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:  

1. Aprobuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2007-06-18 rašte Nr. (1.37.)-7 R-5571 pateiktą Valstybės investicijų, skirtų teismams, programos 2008–2010 metams projektą.
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją ir Nacionalinę teismų administraciją dėl darbo grupės Teismų biudžetiniams klausimams nagrinėti 2007-06-14 Siūlymo įtraukti į Valstybės investicijų, skirtų teismams, programos 2008–2010 metams projektą Nr.12R-2 įtraukimo į Valstybės investicijų, skirtų teismams, programos 2008–2010 metams projektą 
	Pirmininkė
	Laima Garnelienė


	Sekretorius
	Artūras Šumskas



[image: image2.emf]VIP_teismams.doc


_1244614854.doc
Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 


2 priedas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

(Asignavimų valdytojo pavadinimas)

		Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas

		Prioritetas

		Įgyvendinimo terminai

		Bendra vertė

		Panaudota lėšų iki 2007 01 01

		Planuojama panaudoti 2007 metais pagal VIP 2007 - 2009

		

		2008

		

		

		

		

		

		2009

		

		

		

		2010

		

		

		

		Išlaidų pokytis įgyvendinus projektą 
(„+“ išlaidų padidėjimas, „-" išlaidų sumažėjimas)



		

		

		pradžia

		pabaiga

		

		

		

		Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso

		iš jų:

		

		

		kita negražintina parama

		nuosavos ir kitos lėšos

		Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso

		iš jų:

		

		

		kita negražintina parama

		nuosavos ir kitos lėšos

		Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso

		iš jų:

		

		

		kita negražintina parama

		nuosavos ir kitos lėšos

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

		iš jų:

		paskolos valstybės vardu

		paskolos su valstybės garantija

		

		

		

		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

		iš jų:

		paskolos valstybės vardu

		paskolos su valstybės garantija

		

		

		

		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas

		iš jų:

		paskolos valstybės vardu

		paskolos su valstybės garantija

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ES parama

		

		

		

		

		

		

		ES parama

		

		

		

		

		

		

		ES parama

		

		

		

		

		



		Iš viso

		

		

		

		174.667

		31.216

		26.394

		43.607

		43.607

		0

		0

		0

		0

		0

		49.150

		49.150

		0

		0

		0

		0

		0

		31.400

		31.400

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Teismai

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO sudedamoji dalis) įgyvendinimas

		1

		2002

		2009

		23984

		10374

		4610

		2500

		2500

		0

		0

		0

		0

		0

		2500

		2500

		0

		0

		0

		0

		0

		4000

		4000

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Trakų rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas

		2

		2004

		2008

		9113

		285

		1165

		7663

		7663

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Teismų pastato Vilniuje, Gedimino pr. 40/1, rekonstravimas

		3

		2006

		2009

		14389

		6789

		2000

		200

		200

		0

		0

		0

		0

		0

		5400

		5400

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Kauno m. apylinkės teismo pastato rekonstravimas (III etapai)

		4

		2004

		2009

		23736

		5986

		6000

		250

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		11500

		11500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Kauno apygardos teismo ir Kauno apygardos administracinio teismo pastatų Kaune, A. Mickevičiaus g. 18, 8a, 18a komplekso rekonstravimas

		5

		2005

		2008

		33827

		7194

		7819

		18814

		18814

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Širvintų rajono apylinkės teismo pastato statyba

		6

		2006

		2008

		6821

		245

		4800

		1776

		1776

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Joniškio rajono apylinkės teismo pastato statyba

		7

		2006

		2008

		5841

		163

		0

		5678

		5678

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Mažeikių rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas

		8

		2006

		2008

		5756

		180

		0

		5576

		5576

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Plungės rajono apylinkės teismo pastato Plungėje, Vytauto g. 2, rekonstravimas

		9

		2008

		2009

		7850

		0

		0

		350

		350

		0

		0

		0

		0

		0

		7500

		7500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Šilutės rajono apylinkės teismo pastato Šilutėje, M. Jankaus g. 4, rekonstravimas

		10

		2008

		2009

		7700

		0

		0

		200

		200

		0

		0

		0

		0

		0

		7500

		7500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Šiaulių apygardos teismo pastato rekonstravimas

		11

		2008

		2009

		7700

		0

		0

		300

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		7400

		7400

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Panevėžio m. apylinkės teismo pastato rekonstravimas

		12

		2009

		2010

		6800

		0

		0

		300

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		6500

		6500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Ukmergės rajono apylinkės teismo priestato atatyba

		13

		2008

		2009

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		300

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		6800

		6800

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Jonavos rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas

		14

		2009

		2010

		5800

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		300

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		5500

		5500

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Alytaus rajono apylinkės teismo pastato pastogės rekonstravimas (II etapas)

		15

		2010

		2010

		7500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7500

		7500

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Vilniaus rajono apylinkės teismo priestato atatyba

		16

		2008

		2010

		7850

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		250

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		7600

		7600

		0

		0

		0

		0

		0

		0





_______________________________________________
______________________________________________ 
_____________________________________________          


(Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)


