[image: image1.png]



TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISMŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO APROBAVIMO
2008 m. lapkričio 13 d. Nr. 13P-203-(7.1.2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186) 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Aprobuoti Teismų investicinių projektų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1R-313 sudarytą darbo grupę iki 2009 m. vasario 1 d. nustatyti teismų pastatų ir patalpų būklės, patalpų plotų įvertinimo kriterijus bei parengti naują Teismų įtraukimo į Valstybės investicijų programą tvarkos aprašo redakciją ir juos teikti Teisėjų tarybai aprobuoti.
Pirmininkė                                                                                                        Laima Garnelienė

	Sekretorius
	Artūras Šumskas


APROBUOTA
Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 13P-203-(7.1.2)

TEISMŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Teismų investicinių projektų rengimo tvarkos aprašo (toliau vadinama - šis Aprašas) tikslas - nustatyti vertinimo kriterijus, pagal kuriuos Teisingumo ministerija, kaip asignavimų valdytoja, galėtų priimti pagrįstus ir optimalius sprendimus rengiant konkrečių teismų pastatų ir patalpų statybos (rekonstrukcijos) investicinius projektus ir nustatant jiems prioritetus.
2. Teisingumo ministerija investicijų projektus rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649) 128 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127) 14 straipsniu ir Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2002, Nr. 54-2139).
II. PRIORITETŲ TEISMŲ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS NUSTATYMAS
3.
Suteikiant Teismų investiciniams projektams prioritetus, nustatomi šie pagrindiniai
vertinimo kriterijai ir jų įvertinimas balais:

3.1.
darbo sąlygų teismuose tinkamumas (maksimali balų suma - 50).

Šis kriterijus nustatomas pagal vidutinį darbo vietos plotą kabinetuose, tenkantį vienam dirbančiajam kabinete, ir posėdžių salių skaičių, tenkantį vienam teisėjui, vadovaujantis Teismo pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindiniais principais:

vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra mažesnis kaip 8 kv. m - 30 balų;

vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra nuo 8 kv. m. iki 10 kv. m -20 balų;

vidutinis darbo vietos plotas vienam dirbančiajam kabinete yra nuo 10 kv. m iki 12 kv. m -10 balų;

vienam teisėjui pirmos instancijos teismuose tenka mažiau kaip 0,33 posėdžių salės, o aukštesnių instancijų teismuose - mažiau negu 0,25 posėdžių salės - 20 balų;

vienam teisėjui pirmos instancijos teismuose tenka nuo 0,33 iki 0,5 posėdžių salės, o aukštesnių instancijų teismuose - nuo 0,25 iki 0,33 posėdžių salės - 10 balų.

3.2.
teismo pastatų nusidėvėjimas procentine išraiška (maksimali balų suma - 20).
Sis kriterijus nustatomas pagal teismo pastatų nusidėvėjimą procentine išraiška:
kai nusidėvėjimas daugiau kaip 30 procentų - 20 balų; kai nusidėvėjimas nuo 25 iki 30 procentų - 10 balų; kai nusidėvėjimas nuo 20 iki 25 procentų - 5 balai.

3.3.
teismo pastatų būklė (maksimali balų suma - 30).

Sis kriterijus nustatomas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. Dl-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658), pateikiant statinio apžiūros aktus:

kai pastatų, kurių laikančiųjų konstrukcijų defektai sudaro pavojų pastato eksploatacijai (avarinė būklė) - 30 balų;

kai pastatų, kurių laikančiųjų konstrukcijų, stogo dangos, inžinerinių komunikacijų defektai kenkia pastato eksploatacijai - 20 balų;

kai pastatų, kurių sienų šiluminės varžos koeficientas yra mažesnis negu 3, o stogo šiluminės varžos koeficientas yra mažesnis negu 4, skiriama 10 balų;

kai pastatų, kurių langų šiluminės varžos koeficientas yra mažesnis negu 1,3, skiriami 5 balai.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4. Konkrečių teismų pastatų investicijų projektų prioritetai nustatomi pagal surinktų balų skaičių. Daugiausia balų surinkusiam investicijų projektui nustatoma aukščiausia vieta prioritetų eilėje, kitos vietos nustatomos surinktų balų mažėjimo tvarka. Esant vienodam balų skaičiui, sprendimą dėl investicijų projekto pirmumo prioritetų eilėje priima Teisėjų taryba.
__________________________

