[image: image1.png]



3

TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL Teismų investicijų projektų rengimo bei derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
2013 m. birželio 28 d. Nr. 13P-85-(7.1.2)
Vilnius

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2008, Nr. 81-3186; 2013, Nr. 57-2839) 128 straipsnio 3 dalį, Teisėjų taryba  n u t a r i a

patvirtinti Teismų investicijų projektų rengimo bei derinimo tvarkos aprašą (pridedama).
Pirmininkas




Gintaras Kryževičius

Sekretorė




Laima Garnelienė
SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

Teisingumo  ministerijos

2013m.           raštu Nr. 




PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.13P-85-(7.1.2) 
TEISMŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO bei  DERINIMO I TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Teismų investicijų projektų rengimo bei derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tvarką, pagal kurią Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) inicijuoja, rengia ir su Teisėjų taryba derina į Valstybės investicijų programą siūlomų  įtraukti teismų investicijų projektus.


2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti, kad Administracija, kaip Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimų valdytoja, pagal kompetenciją galėtų priimti pagrįstus ir optimalius sprendimus dėl teismų investicijų projektų.

3. Administracija investicijų projektus inicijuoja, rengia, derina ir įtraukia į Valstybės investicijų programą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649), Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymu (Žin. 2002, Nr. 31-1130; 2008, Nr. 87-3472), Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2011, Nr. 115-5418), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin. 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), ir kitais teisės aktais.
II. INVESTICIJŲ PROJEKTO INICIJAVIMAS

4. Administracija inicijuoja teismų informacinių technologijų investicijų projektus atsižvelgdama į teisės aktuose nustatytus reikalavimus informacinių technologijų plėtrai bei teismų veiklos tobulinimo naudojant šias technologijas interesus.

5. Administracija inicijuoja teismų pastatų statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijų projektus atsižvelgdama į šio Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka atlikto darbo sąlygų teismuose ir teismų pastatų būklės vertinimo rezultatus.
III. PRIORITETINIŲ Teismų pastatų statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijų PROJEKTŲ NUSTATYMAS


6. Inicijuojant teismų pastatų statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijų projektus, informacija apie darbo sąlygas teisme, teismų pastatus ir jų būklę gaunama:


6.1. iš teismų;


6.2. tiesiogiai apžiūrint teismų, kurių vertinimas turi būti atliktas, pastatus;


6.3. atliekant analizę dėl ilgalaikio turto teismams poreikio.

7. Teismų pastatų statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijų prioritetiniai projektai nustatomi vadovaujantis šiais pagrindiniais vertinimo kriterijais (rodikliais, suteikiančiais informaciją apie darbo sąlygas teisme ir teismo pastato būklę) ir pateikiamas jų įvertinimas balais:


7.1. Darbo sąlygų teisme tinkamumo kriterijus (maksimali balų suma – 55).

Šis kriterijus nustatomas vadovaujantis Teismo pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindiniais principais, kuriems Teisėjų taryba pritarė 2009 m. spalio 30 d. nutarimu 
Nr. 13P-155-(7.1.2), pagal  posėdžių salių skaičių, tenkantį vienam teisėjui, vidutinį teisėjo darbo kabineto plotą, vidutinį teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo (-ų) ar skyrių pirmininkų darbo kabinetų plotą, vidutinį teismo personalo darbo vietos plotą kabinete ir interpoliuojant tarpines reikšmes bei apvalinant rezultatą 1/100 po kablelio tikslumu: 


vienam teisėjui apylinkės teismuose tenka nuo 0,25 iki 0,5 posėdžių salės, apygardų ir apygardų administraciniuose teismuose – nuo 0,20 iki 0,33 posėdžių salės, Lietuvos apeliaciniame, Lietuvos vyriausiajame administraciniame ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme – nuo 0,12 iki 0,20–(20–0) balų;


vidutinis teisėjo darbo kabineto plotas yra nuo 10 iki 15 kv. m. – (10–0) balų;


vidutinis teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo (-ų) ar skyriaus pirmininkų darbo kabinetų plotas yra nuo 15 kv. m. iki 25 kv. m. – (5–0) balų;


vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete nuo 4 iki 8 kv. m. – (20–0) balų; Interpoliuojama tokiu būdu: 

1. (kriterijaus aukščiausia riba – kriterijaus žemiausia riba) : balas maksimalus  = interpoliacijos žingsnis;

2. balas maksimalus – (gauta vidutinė kriterijaus reikšmė – kriterijaus žemiausia riba) : interpoliacijos žingsnio =  gaunamas balas.

Skaičiavimo pavyzdys, kai vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete 7,46 kv. m.:

1. (8 - 4) : 20 = 0,2

2. 20 - (7,46 - 4) : 0,2 = 2,70 balo
Skaičiavimo pavyzdys, kai vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete 4,03 kv. m.:

1. (8 - 4) : 20 = 0,2

2. 20 - (4,03 - 4) : 0,2 = 19,85 balo

7.2. Teismo pastato nusidėvėjimo kriterijus (maksimali balų suma – 10).

Šis kriterijus procentine išraiška nustatomas vadovaujantis apskaitos duomenimis pagal teismo pastato nusidėvėjimą – 100 procentų nusidėvėjimą įvertinant 10 balų, apvalinant 1/100 po kablelio tikslumu.


7.3. Teismo pastato būklės kriterijus (maksimali balų suma – 35).

Šis kriterijus nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658)  patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo aprašas“, pateikiant statinio apžiūros aktus:
- kai pastatas neatitinka šilumos išsaugojimo reikalavimų, tai yra išorės atitvarų šilumos laidumo koeficientas didesnis už minimalų leistiną šilumos laidumo koeficientą: denginio UMN > 0,25 W/m2∙K – 9 balai, 

išorės sienų UMN > 0,40 W/m2∙K – 7 balai, 

langų ir durų UMN >1,9 W/m2∙K – 4 balai. 

- kai pastatas nevisiškai atitinka gaisrinės saugos reikalavimų (nėra evakuacinių išėjimų, neįrengta priešgaisrinė signalizacija) – 2 balai;

- kai netvarkinga ar neįrengta kritulių vandens nuvedimo nuo pastato sistema: stogai (nusidėvėjusi danga, nepakankami sutapdintų stogų nuolydžiai) – 2 balai, netvarkingi latakai, lietvamzdžiai ar įlajos – 2 balai, kritulių kanalizacija ar nuolajos – 4 balai;

- kai pastatas nevisiškai atitinka higienos, sveikatos apsaugos reikalavimų: nepakankama ventiliacija – 4 balai, perteklinė drėgmė cokolinėse patalpose ar eksploatuojamuose rūsiuose – 1 balas;


8. Konkrečių teismų pastatų statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto investicijų projektų prioritetai nustatomi pagal surinktų balų skaičių. Daugiausia balų surinkusiam investicijų projektui nustatoma aukščiausia vieta prioritetų eilėje, paskesnės vietos nustatomos surinktų balų mažėjimo tvarka. Sumuojant gautas darbo sąlygų reikšmes balais, apylinkių teismams taikomas koeficientas 1,0, apygardų ir apygardų administraciniams teismams – 1,05, Lietuvos apeliaciniam, Lietuvos vyriausiajam administraciniam ir Lietuvos Aukščiausiam Teismui – 1,1. Esant vienodam balų skaičiui, sprendimą dėl investicijų projekto pirmumo prioritetų eilėje priima Teisėjų taryba.
IV. INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMAS

9. Administracija, vadovaudamasi prioritetinių teismų statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio remonto sąrašu, teisės aktuose nustatytais reikalavimais informacinių technologijų plėtrai bei teismų veiklos tobulinimo naudojant šias technologijas interesais, iki einamųjų metų balandžio 1 d. teikia Teisėjų tarybai suderinti ateinančiais metais planuojamų įgyvendinti investicijų projektų sąrašą.

10. Planuojamų įgyvendinti investicijų projektų sąraše esantis investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu.

11. Rengiant investicijų projektą nustatoma veiksmų eiga, atitinkanti susidariusią problemą, sudaromas biudžetas, numatomi reikiami ištekliai, apibrėžiami terminai, investicijų projektų dalyvių pareigos, jų atsakomybė ir atskaitomybė.

12. Jei investicijų projekto trukmė ilgesnė nei vieni metai, pirmųjų metų biudžetas planuojamas detaliai, paskesniųjų metų išlaidų planas sudaromas atsižvelgiant į investicijų projekto įgyvendinimo terminus.
V. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMAS

13.  Parengti investicijų projektai su Teisėjų taryba derinami Teisėjų tarybos reglamento nustatyta tvarka.

14. Su Teisėjų taryba suderintus investicijų projektus, Administracija teisės aktų nustatyta tvarka siūlo įtraukti į Valstybės investicijų programą.
______________
[image: image1.png]